NutriLog

DOC-08 · Changelog

v1.0  |  开始于 2026-03-22  |  持续维护

本文档记录 NutriLog 每个 Block 的变更内容、技术决策和已知问题。从 B1 开始持续维护。

# B0 · Infrastructure Setup

| 日期 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-22 | chore | 创建 GitHub 仓库 Ciciai-Z/nutrilog，开启 GitHub Pages |
| 2026-03-22 | chore | 建立项目目录结构（src/, styles/, gas/, docs/） |
| 2026-03-22 | docs | 生成 NutriLog_TechArchitecture_v1.0.docx（DOC-03 + DOC-04 合并） |
| 2026-03-22 | chore | 生成 gas/config.gs，填入 NutritionDB 列索引 |
| 2026-03-22 | chore | 配置 Google Sheets 8 个 Sheet，填入 Settings 初始数据 |
| 2026-03-22 | chore | Live URL 确认可访问：ciciai-z.github.io/nutrilog/ |

## 技术决策

•  Apps Script URL 存入 config.js（gitignored），不提交 GitHub

•  config.gs 可以提交 git（只有列索引常量，无敏感信息）

# B1 · Auth + Skeleton

| 日期 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-22 | feat | 实现 PIN 登录界面（4位圆点 + 数字键盘） |
| 2026-03-22 | feat | 实现 SHA-256 PIN 哈希，sessionStorage 存 token |
| 2026-03-22 | feat | 实现 5 Tab 导航骨架（Today/Search/Meals/History/Settings） |
| 2026-03-22 | feat | 实现 getSettings API，Settings 页显示营养目标 |
| 2026-03-22 | feat | 实现 CSS 设计系统（tokens.css：颜色/字体/间距变量） |
| 2026-03-22 | feat | 实现 Mac 双列布局响应式（@media min-width: 768px） |
| 2026-03-22 | fix | CORS 问题：改用 JSONP 方案绕过 Apps Script preflight 限制 |
| 2026-03-22 | chore | config.js 强制推送到 GitHub（git add --force）以供 Pages 加载 |
| 2026-03-22 | docs | 生成 NutriLog_OperationsRunbook_v1.0.docx |

## 技术决策

•  JSONP 方案：所有 API 请求通过动态 <script> 标签发送，绕过浏览器 CORS preflight 检查

•  Apps Script 响应格式：callback 参数存在时返回 JSONP，否则返回纯 JSON

•  token 存 sessionStorage（非 localStorage）：关闭 Tab 自动失效，符合安全要求

## 已知问题

•  刷新页面后 token 失效，页面不自动跳转到 PIN 界面（B1 已知限制，B2 修复）

•  首次部署时 pin_hash 自动写入逻辑因多次部署历史导致失效，需手动填入 SHA-256 hash

•  pin_hash 明文存储在 Google Sheets 中是 hash 值（非明文密码），安全性可接受

# 待完成 Block（预留）

| Block | 名称 | 计划内容 |
| --- | --- | --- |
| B2 | Food Search | 搜索 NutritionDB + CustomFoods，收藏功能 |
| B3 | Settings | 营养目标编辑器，PIN 修改功能 |
| B4 | Today Log 展示 | DailyLog 只读展示，日期选择器，Macro 汇总 |
| B5 | Log entry CRUD | 增删改查，左滑删除，inline edit，Copy yesterday |
| B6 | Quick Add | 外食估算，直接输入营养值快速记录 |
| B7 | Custom Foods + Favourites | Food Library 完整管理 |
| B8 | Meal templates | Meal 模板 CRUD，历史同步更新 |
| B9 | Polish + remaining | History 页面，Mac 双列完善，UAT |